文档03图片替换执行与待补清单

项目：Japan Atelier Trips　　更新日期：2026年7月14日

执行状态：现有图片、桌面端每日行程组件及可用图片纠正已完成；尚未提交、推送或部署。

一、授权确认

客户已确认本次导入的 33 张 Document 03 原图均可用于商业网站，涉及可辨识人物的图片也已确认可使用。网站图片版权页已将这些素材从“待确认”更新为“客户已确认商业网站及人物使用”。

原有 Japan Atelier 图片包中本次复用的出云大社、松江城、直岛和原宿图片继续依照图片包内既有 Creative Commons 授权及署名记录使用。

二、总体实施情况

已导入并优化 33 张不同原图：源文件约 223.06 MB，网页文件约 12.39 MB，体积减少约 94.4%。五条路线共 50 个每日行程图片组件，其中 49 个显示代表图，Anime D3 保留“图片待补”。组件仅在 981px 及以上桌面端显示，980px 及以下保持原有纯文字布局。

| 路线 | 行程天数 | 显示图片 | 待补 | 桌面端状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Craft & Culture | 9 | 9 | 0 | 完成 |
| Powder Snow | 10 | 10 | 0 | 完成 |
| Anime Kingdom | 10 | 9 | 1 | D3 待补 |
| Sanin & Setouchi Art | 11 | 11 | 0 | 完成 |
| Tokyo Halloween | 10 | 10 | 0 | 完成 |
| 合计 | 50 | 49 | 1 | 完成 |

三、本轮直接纠正的可用图片

| 位置 | 替换前 | 替换后 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| Anime 图库第二个通用替代位 | 与第一个位置重复使用东京街景 | Dotonbori/大阪娱乐街区图 | 消除重复，更贴近大阪段 |
| Art D3 出云 | 伏见稻荷风格鸟居 | 现有 Fig24 出云大社 | 地点纠正 |
| Art D4 松江 | 大阪城 | 现有 Fig25 松江城 | 地点纠正 |
| Art D7 直岛 | 通用海岸悬崖 | 现有 Fig27 直岛艺术岛 | 地点与主题纠正 |
| Art D8 丰岛/直岛 | 箱根观光船 | Document 03 岛屿海岸图 | 移除箱根错配 |
| Art D9 京都庭园寺院 | 文件名“银阁寺”但画面为金阁寺 | Document 03 日本庭园图 | 与“庭园/selected gardens”内容匹配 |
| Snow D8 越后汤泽/GALA | 白川乡合掌屋雪景 | Document 03 滑雪场景 | 主题纠正 |
| Halloween D2 原宿/表参道 | 新宿娱乐街区 | 现有 Fig29 原宿时尚店铺 | 地点与主题纠正 |

四、现有图片位置替换记录

| 网页位置 | Document 03 原始素材 | 优化后文件 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首页 Hero | 东京塔.jpg | home-tokyo-tower.jpg | 完成 |
| Anime Hero + 首页卡片 | 日本风光 (502).jpg | anime-tokyo-night.jpg | 完成 |
| Anime 两个 IP 通用图库位置 | 六妹素材 (40).jpg + 大阪娱乐街区图 | anime-pop-culture-street.jpg / dotonbori-canal.jpg | 完成，不再重复 |
| Halloween Hero + 首页卡片 | 日本风光 (445).jpg | halloween-shibuya-night.jpg | 完成 |
| Halloween Disney 通用替代位 | 日本风光 (588).jpg | halloween-kimono-street.jpg | 已放置，主题仍待补 |
| Art Hero + 首页卡片 | 日本风光 (263).jpg | art-japanese-garden.jpg | 完成 |
| Craft 京都图库 | 日本京都清水寺.jpg | craft-kiyomizu-temple.jpg | 完成 |
| Snow 雪猴图库 | 日本风光 (459).jpg | snow-monkey.jpg | 完成 |

五、仍然缺图或需要路线选择的项目

| 项目 | 保留原因 | 需要的素材/决定 |
| --- | --- | --- |
| Anime D3 吉卜力/杉并动画博物馆 | 33 张图中没有匹配画面；仓库内旧吉卜力图不属于本次确认的 33 张授权范围 | 补一张确认可商用的博物馆、动画制作或无 IP 风险代表图 |
| Anime D7 USJ/Nintendo | 当前大阪城只能代表大阪城市段，不能代表 USJ/Nintendo | 补一张明确可商用的 USJ、Nintendo 或通用主题乐园图 |
| Halloween D3 + Disney 图库位 | 当前和服街景是通用替代；仓库内 halloween-disney.jpg 不属于本次确认的 33 张授权范围 | 确认该旧图授权，或补一张可商用 Disney Halloween 图 |
| Halloween D7 核心活动 | 当前涩谷夜景仍为密集人群，33 张图中没有更合适的可控 Halloween/Cosplay 场景 | 补室内活动、小团 cosplay 或受控摄影场景 |
| Craft D9 关西离境 | 大阪城只适用于大阪延伸行程 | 确认 D9 是否采用大阪延伸；否则补机场、离境或关西交通图片 |

六、验证结果

• 50 个行程日均保留统一 day-media 结构，49 个图片路径全部有效。

• 已纠正项目均使用现有仓库图片或已确认授权的 33 张 Document 03 素材。

• 网站图片版权页已无 Document 03“授权待确认”文本。

• 本轮未部署；待剩余 5 项确认后可继续最终预览、提交和部署。